Liste des fiascos informatiques majeurs

au gouvernement du Québec

| Ministère | Description du projet échoué | Budget | Firmes privées impliquées |
| --- | --- | --- | --- |
| CSST | Base de données pour collaboration avec les professionnels de la santé | 47 M$ initialement prévu CSST a payé 37 M$ et pas de produit utilisable | DMR |
| CARRA | Programme SAGIR + programme de modernisation RISE Année 2012: 28 M$ de nouveaux contrats dont ~8M$ encore à LGS, avec une option de renouvellement au contrat, notamment pour les services d’entretien et de support | Initialement 67M$ Final (avec soutien) 110 M$ et des années de retard | LGS |
| GIRES |  | Entre 200 et 400 M$ |  |
| IRDA | Progiciel de gestion financière | 70 % plus cher que le 249 544 $ prévu initialement | Mplex Solutions |
| Education | Projet de préservation du patrimoine informationnel | 64 % plus cher que prévu Initialement 8,8 M$ et finalement 14,4 M$ |  |
| Justice | Informatisation de la justice (échange d’information entre les différents intervenants de la justice (police, avocats, greffiers, procureurs) | Uniquement pour la phase 1: 37 % plus cher (dépassement de coût de 24,1 M$ sur un budget initialement prévu de 197 M$) et retard L’annulation du projet a tout de même coûté 75 M$ au gouvernement | DMR (dont le contrat a été annulé) LGS finalement |
| RAMQ | Système pour la rémunération des professionnels de la santé - un 1er projet a complètement été annulé et on reprend au complet - Système désuet, âgé de plus de 30 ans | Gaspillage de 2,4 M$ pour le 1er projet annulé |  |

| Ministère | Description du projet échoué | Budget | Firmes privées impliquées |
| --- | --- | --- | --- |
| RAMQ | Dossier santé électronique | 547 M$ initialement avec une livraison en 2010 Coûts projetés : 1,6 M$ et livraison en 2021 |  |
| Curatelle publique | Projet de modernisation informatique (depuis 2002) | Initialement, 18 M$ et fin en 2006 Finalement aura coûté 2 fois plus cher: 39 M$ et livraison en 2012 | DMR et LGS ensemble au début, finalement seulement DMR a fini |
| Tribunal administratif du Qc | Optimiser la gestion de dossiers 9 projets informatiques se dirigent tout doit vers des dépassements de coûts | 10 M$ initialement prévu, on se dirige vers 20 M$ |  |
| Sûreté du Québec | Système d’écoute électronique, le système s’empreintes digitales et le système intégré de radiocommunications policières (SIRP). | 37 M$ initialement 5,8 M$ de plus avec 4 ans de retard |  |
| Revenu-Qc | Registre des entreprises (projet MIRE) | 21,3 M$ Retard important (15 000 demandes en attentes au 13 avril 2011) | Principalement LGS 14 M$ |
| Ministère des ressources naturelles | Cité dans un article de Jean-Marc Salvet «Administration publique: 152 millions $ de projets informatiques « en difficulté » » publié le 19 avril 2012 |  |  |
| Régie des rentes | Cité dans un article de Jean-Marc Salvet « Administration publique: 152 millions $ de projets informatiques « en difficulté » » publié le 19 avril 2012 |  |  |
| Hydro-Québec | Depuis l’an 2000, Hydro-Québec a accordé des contrats qui ont coûté près de 1 milliard de dollars (article en mai 2011) | Près de 40 % d’entre eux ont dépassé les budgets prévus, ce qui, en moyenne, a fait doubler la facture attendue |  |
| Société des traversiers du Québec | Modernisation informatique du système de billetterie et de réservations des traverses de Sorel, Matane et Lévis | Les coûts ont triplé en cours de route + 2 ans de retard | Gateway ticketing system |

Dans son rapport de 2010-2011 (chapitre 8), le VG s’est intéressé à la gouvernance des projets TI au gouvernement du Québec. Dans son rapport (p. 8-9), on apprend que plus de la moitié (67 %) des projets étudiés présentent, par rapport au projet initial, soit des dépassements de coûts, soir un report d’échéancier ou une diminution de portée.

La Presse, 22 juin 2012, p. A6. « Crise informatique au Tribunal administratif du Québec ». Article de Philippe Teisceira-Lessard et Denis Lessard.